«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя

________________/ Т.Г.Китаева

«___» _________ 2012 г.

ПРОТОКОЛ № 31

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ЗАКУПКАМ СВФУ

г. Якутск                                                             20 сентября  2012 г.

Место проведения                                             УЛК 512 кабинет

Время проведения                                             14 часов 30 минут

Присутствовали:

Члены Совета

Заместитель председателя                                Т.Г. Китаева

А.Н. Неустроев

ответственный секретарь                                  А.В. Игнатьева

отсутствовали по

уважительной причине:                                     В.И. Васильев

А.С. Томаев

Вопрос №1: о рассмотрении жалобы ООО «Орион Строй +» на действия закупочной комиссии по отклонению заявки на участие в запросе предложений от 27.08.2012 № 61 ввиду непредоставления сметы.

11.09.12 г. на рассмотрение Совета по закупкам поступила жалоба от участника запроса предложений от 27.08.2012 г. № 61. Для выяснения обстоятельств подачи жалобы, в Управлении по организации и проведению закупок были запрошены материалы проведенного запроса предложений, в том числе заявки на участие ООО «Орион Строй +» по лотам № 1,7,8, документация по запросам предложений на право заключения договоров на «Выполнение ремонтных работ на объектах СВФУ: Спортзал №3, общежития №6,7,8,14,18».

В своей жалобе ООО «Орион Строй +» просит Совет по закупкам рассмотреть документы в соответствии с условиями Технического задания, ссылаясь на то, что при проведении запроса предложений, закупочная комиссия СВФУ незаконно отклонила ООО «Орион Строй +» от участия в запросе предложений ввиду непредоставления локальной сметы, т. к. согласно техническому заданию по лотам № 1,7,8, после подписания итогового протокола закупочных процедур в течение 2 дней, Подрядчик обязан предоставить Заказчику для утверждения смету работ, составленную в соответствии с требованиями Технического задания.

В описи документов, составляющих заявку участника, указано наличие локальной сметы, однако  сметная документация ко всем трем заявкам была представлена ООО «Орион Строй +» в Совет по закупкам 12.09.12 г.

В соответствии с Требованиями к содержанию, оформлению и представлению сметной документации по лотам № 1,7,8, непредоставление сметы работ или предоставление сметы, не соответствующей требованиям Технического задания и предложениям о количественных, качественных и технических характеристиках работ, заявленным Подрядчиком в составе поданной им заявки на участие в аукционе, будет признано нарушением существенных условий Контракта.

Изучив материалы дела, Совет по закупкам приходит к следующему.

В заявке ООО «Орион Строй +» по лоту №1 «Устройство полимерной кровли Спортивного зала №3 в здании УЛК» характеристика материалов и оборудования не соответствует требованиям Технического задания — не указана марка и модель материалов.

В заявке ООО «Орион Строй +» по лоту № 7 «Ремонт центрального крыльца здания общежития №14» в объем работ не включены демонтаж защитных ограждений и установка решетчатой конструкции вручную, также не указана марка и модель основных материалов.

В заявке ООО «Орион Строй +» по лоту № 8 «Смена покрытия полов, чердака, вахты в здании Общежития №14» характеристика основных материалов не соответствует Техническому заданию: отсутствует требуемый антисептик-антипрен «Пиралакс СС-2», не указаны марка и модель остальных материалов. Объем работ по разделу 1 «Полы коридоров, лестниц» не включает устройства стяжек цементных толщиной 20 мм, устройства стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки.  Объем работ по разделу 2 « Чердак, вахта» не включает антисептическую обработку деревянных конструкций кровли составом «Пиралакс» при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления и асептирование пастами перегородок вахты с двух сторон. Кроме того, срок выполнения работ превышает 15 календарных дней, т. к. участником заявлена продолжительность проведения работ — 16 дней.

Согласно п. 10 Документации по запросу предложений на право заключения договоров на «Выполнение ремонтных работ на объектах СВФУ: Спортзал №3, общежития №6,7,8,14,18» организатор вправе отклонить любое Предложение в случае наличия хотя бы одного из нижеперечисленных оснований, если Предложение:

- не отвечает требованиям к оформлению Документации по запросу предложений;

- подано Участником, который не отвечает требованиям Документации по запросу предложений;

- содержит предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

- содержит очевидные грубые арифметические или грамматические ошибки;

- не предоставлено в письменной форме по адресу, указанному в Документации, в установленный срок;

- если заявка содержит демпинговую цену договора, заниженную на 25 (двадцать пять) или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование.

В протоколе от 07.09.12 г. №ЗП 61/2 (далее — Протокол) заседания закупочной комиссии СВФУ не полностью отражены основания для отклонения заявок ООО «Орион Строй +».

Так, по лоту №1 в Протоколе указано, что заявка «Орион Строй +» отклонена в связи с несоответствием требованиям Технического задания и закупочной документации (сроки поставки материалов и сроки выполнения работ не соответствуют и не представлен обязательный документ), т. о. заявка отклонена обоснованно.

Согласно протоколу По лоту № 7 заявка «Орион Строй +» отклонена в связи с несоответствием требованиям закупочной документации (не представлены обязательные документы), по лоту № 7 в протоколе не указано то, что заявка содержит предложения, по существу не отвечающие техническим требованиям Документации, т. е. в объем работ не включены демонтаж защитных ограждений и установка решетчатой конструкции вручную, также не указана марка и модель основных материалов.

По лоту № 8 заявка «Орион Строй +» отклонена в связи с несоответствием требованиям Технического задания и Закупочной документации (не представлены обязательные документы, объемы работ не соответствуют ТЗ). В протоколе не указано, что характеристика материалов коммерческого предложения участника не отвечает требованиям Документации и продолжительность выполнения работ превышает срок выполнения работ, указанный в Документации.

Принимая во внимание вышеизложенное, Совет по закупкам решил оставить жалобу ООО «Орион Строй +» без удовлетворения.

Голосовали: «за» - единогласно.

Решили: оставить жалобу ООО «Орион Строй +» без удовлетворения.

Члены Совета:

__________________ А.Н.Неустроев

Ответственный секретарь Совета                            __________________ А.В. Игнатьева